参考様式－２

打　合　せ　記　録　簿

|  |  |
| --- | --- |
| 工事件名 | 　××××××××××××工事（××工事） |
| 受 注 者 | 　○○○○○○建設株式会社 |
| 発 議 者 | 発注者　・　受注者 | 打合日 | 　　　年　　月　　日 |
| 協議事項 | 　工事の一時中止要件の協議結果について |
| 一時中止要件 | （　全部　又は　一部　） |
| 内　　容 | ＜記載例＞標記工事において、1. 】〇〇により、〇〇の納期が現時点で〇か月以上かかる見込みであるため、〇年〇月〇日までの
2. 】別契約となる関連工事（〇〇工事）の契約遅れにより、工事施工が困難なため、〇年〇月〇日までの

一時中止要件について、発注者と受注者が協議した。 |
| 処　　理・回　　答 | （一時中止の要否及び契約金額の変更等について記載すること。）確認者：打合せを行った担当者の役職・氏名 |
| 確認者 | 発注者側 | 　監督員　　　　　交通　太郎 |
| 受注者側 | 　現場代理人　　　業者　一郎 |